УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельсовета__________

М.В. Веденеев

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Мокрушинский сельсовет Канского района Красноярского края»

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реализации |  | За отчетный период |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета | 87,6 | 87,6 | 87,6 | 86,7 | 0,081 | 0,081 | Приобретение и установка дорожных знаков ˗ |
| 2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | 235,9 | 235,9 | 235,9 | 235,9 | 0,219 | 0,219 | Восстановление гравийной дороги в д. Николаевка Канского района Красноярского края |
| 3 | Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0,002 | 0,002 | Восстановление гравийной дороги в д. Николаевка Канского района Красноярского края По улицам с. Мокруша, д. Алега; д.Николаевка |
| 4 | Чистка снега | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,037 | 0,037 |  |
|  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета в рамках основных мероприятий муниципальной программы « Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет | 546,6 | 110,8 | 546,6 | 110,8 | 0,509 | 0,103 | Огорождение для пешеходного перехода Восстановление гравийной дороги |
| 5 | Расходы на повышение безопасности дорожного движения | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 162,9 | 0,152 | 0,152 | Установка Сфетофора, 161,6 т.р.передача полномочий-1,3 т.руб. |
|  | ИТОГО | 1075,4 | 639,6 | 1075,4 | 639,6 | 1.0 | 0,594 |  |

| Главный специалист по исполнению и составлению бюджета |  |  |  | В.М.Образцова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность исполнителя |  | подпись |  | Ф.И.О. |

« 22 » марта 2021 г.