УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельсовета__________

М.В. Веденеев

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Мокрушинский сельсовет Канского района Красноярского края»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реализации |  | За отчетный период |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета | 477,00 | 450,0 | 477,00 | 450,0 | 0,578 | 0,545 | Ямочный ремонт на участках автомобильных дорог в с. Мокруша |
| 2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | 245,4 | 245,4 | 245,4 | 245,4 | 0,298 | 0,298 | Восстановление гравийной дороги в д. Николаевка Канского района Красноярского края |
| 3 | Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 0,003 | 0,003 | Восстановление гравийной дороги в д. Николаевка Канского района Красноярского края По улицам с. Мокруша, д. Алега; д.Николаевка п. Залесный |
| 4 | Чистка снега | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,121 | 0,121 |  |
|  | ИТОГО | 824,9 | 797,9 | 824,9 | 797,9 | 1.0 | 0,967 |  |

| Главный специалист по исполнению и составлению бюджета |  |  |  | В.М.Образцова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность исполнителя |  | подпись |  | Ф.И.О. |

« » марта 2022 г.