УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельсовета__________

А.П. Аверьянов

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Мокрушинский сельсовет Канского района Красноярского края»

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реализации |  | За отчетный период |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Приобретение и установка дорожных знаков на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 90,8 | 0,004 | 0,004 | Приобретение и установка дорожных знаков ˗ |
| 2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | 95,00 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 0.075 | 0.075 | Восстановление гравийной дороги в д. Любава Канского района Красноярского края д. Николаевка |
| 3 | Софинансирование на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 0.008 | 0.008 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда д. Николаевка |
| 4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета в рамках основных мероприятий муниципальной программы « Обеспечение жизнедеятельности и развитие муниципального образования Мокрушинский сельсовет" | 1915,5 | 1840,6 | 1915,5 | 1840,6 | 0,91 | 0,91 |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2104,0 | 2029,1 | 2104,0 | 2029,1 | 1.0 | 0,96 |  |

| Главный специалист по исполнению и составлению бюджета |  |  |  | В.М.Образцова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность исполнителя |  | подпись |  | Ф.И.О. |

«17 » марта 20 20г.