УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельсовета__________

М.В. Веденеев

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Мокрушинский сельсовет Канского района Красноярского края»

(наименование муниципальной программы)

за 2024 год

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |  |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | С начала реализации |  | За отчетный период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План | Факт | План | Факт |  | План |  | Факт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |  |  |  |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета |  |  | 800,9 | 373,5 | 800,9 | 373,5 |  | 1,0 |  | 0,470 | Содержание автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда местного бюджета. Приобретение и установка двух светофоров. Произведен ремонт дорог (отсыпка гравийной смесью) в д. Николаевка. Приобретение светильников для освещения дорожной сети, Разработка проекта организации дорожного движения. Очистка снега в д. Алега, д. Любава д. Николаевка, д. Ивантай п. Залесный с. Мокруша |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 800,9 | 373,5 | 800,9 | 373,5 |  | 1.0 |  | 0,470 |  |  |  |  |  |
|  |  | Главный специалист по исполнению и составлению бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В.М.Образцова |  |  |
|  |  | должность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  | подпись |  |  |  | Ф.И.О. |  |  |
|  |  |  | « » _____2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |