УТВЕРЖДАЮ:

Глава сельсовета__________

М.В. Веденеев

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Мокрушинский сельсовет Канского района Красноярского края»

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | С начала реализации |  | За отчетный период |  |  |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета | 389,4 | 120,0 | 389,4 | 120,0 | 0,552 | 0,170 | Очистка снега в д. Алега, д. Любава д. Николаевка, д. Ивантай п. Залесный с. Мокруша |
| 2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" | 313,8 | 313,8 | 313,8 | 313,8 | 0,445 | 0,445 | Восстановление гравийной дороги в на улице старая Мокруша, ул. Новостройка Канского района Красноярского края |
| 3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Мокрушинского сельсовета | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 0,003 | 0,003 | Покраска пешеходного перехода за в с. Мокруша |
|  | ИТОГО | 705,3 | 435,9 | 705,3 | 435,9 | 1.0 | 0,618 |  |

| Главный специалист по исполнению и составлению бюджета |  |  |  | В.М.Образцова |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность исполнителя |  | подпись |  | Ф.И.О. |

« » _____2023 г.